**E1 23. 10. – 29. 10. 2014**

**Cíle:**

snížení rizik R1,R6,R7,R8,R9

**Úkoly:**

Czakan Dedek a Bystroňová absolvují online tutoriály základů C# na microsoft virtual academy a otestují si získané znalosti na základních prototypech (konzolové aplikace)

Bystroňová naformátuje dokument „scénáře“ pro odeslání ke kontrole k zákazníkovi

Dedek demonstruje práci s časem na prototypu (R9)

Kuzník nastuduje a seznámí tým s problematikou MVC a WebForms na vytvořených prototypech, tým zvolí vhodnou technologii. (R8)

Czakan nastuduje problematiku tvoření formulářů pomocí MVC a vytvoří prototyp.

Mareček nastuduje možnosti přístupů k databázi, vytvoří jednoduchou aplikaci ve které vyzkouší připojení k databázi, vložení nových hodnot a získání hodnot z databáze.

Každý člen týmu demonstruje svoje prototypy a nastudovanou problematiku na schůzce týmu ve středu v 12:30.

Definování syntaxe při psaní kódu – zapsat do dokumentu (R6)

**Zhodnocení iterace:**

**splněno:**

Naformátovaný dokument scénáře schválit skupinou a odeslat ke kontrole zákazníkovi

Czakan, Dedek a Bystroňová absolvují online tutoriály základů C# na microsoft virtual academy a otestují si získané znalosti na základních prototypech (konzolové aplikace)

Dedek představí týmu prototyp pro práci s časem v C#

Kuzník nastuduje a představí prototypy (WebForms vs MVC) týmu a tým následně zvolí vhodnou technologii – zvoleno MVC

Czakan nastuduje problematiku tvoření formulářů pomocí MVC a vytvoří prototyp.

Mareček nastuduje možnosti přístupů k databázi, vytvoří jednoduchou aplikaci, ve které vyzkouší připojení k databázi, vložení nových hodnot a získání hodnot z databáze.

**Nesplněno:**

Definování syntaxe při psaní kódu – zapsat do dokumentu (R6) – přesunuto na další týden, z nedostatku času