**E2 30. 10. – 5. 11. 2014**

**Cíle:**

implementace UC3S1

snížení R1,R6,R7,R8

**Úkoly:**

Czakan vytvoří registrační formulář s validací (javascript).

Mareček vytvoří databázi pro registraci, nastuduje LIQ2SQL a seznámí skupinu s přístupem do databáze.

Kuzník implementuje šifrování hesla v aplikační vrstvě, vytvoří třídy pro BO, DAO (model)

Dedek implementuje RegistrController, kde se zpracují data z formuláře a předá je aplikační vrstvě a vrátí odpoveď na formulář.

Bystroňová nastuduje problematiku unit testů a otestuje na prototypu. Dále nastuduje problematiku vícejazyčné lokalizace, demonstruje na příkladu.

Každý člen týmu podle znalostí a potřeby projde dané tutoriály (C#, MVC) nebo dostuduje problematiku, kterou má za úkol v téhle iteraci.

Schůzky: úterý 14:10, středa 12:30, kde se prokonzultují stavy jednotlivých úkolů

**Zhodnocení iterace:**