**I1 25.9.2014-1.10.2014**

**Cíle:**

sběr požadavků od zákazníka

sepsání požadavků do dokumentu "Seznam požadavků"

vytvoření a schválení dokumentu "Vize"

vytvoření a schválení UC diagramu

vytvoření a schválení dokumentu "Risk list"

vytvoření a schválení projektového plánu

**Úkoly:**

Dedek založí online excel a vytvoří šablony jednotlivé dokumenty

Všichni se sejdou se zákazníkem (p. Vajgl) a sepíšou požadavky (30.9.13h)

Dedek přepíše rizika ze schůzky do dokumentu "Risk list" a přepíše "projektový plán"

Bystroňová přepíše vizi do dokument "Vize" a seznam požadavků do dokumentu "Seznam požadavků"

Mareček vytvoří UC diagram

Kuzník nastuduje source controller a představí vhodný nástroj pro tým na schůzce 2.10. 14:10

**Zhodnocení iterace:**

sběr požadavků od zákazníka - SPLNĚNO

sepsání požadavků do dokumentu "Seznam požadavků" - SPLNĚNO

vytvoření a schválení dokumentu "Vize" - SPLNĚNO

vytvoření a schválení UC diagramu - SPLNĚNO

vytvoření a schválení dokumentu "Risk list" - SPLNĚNO

vytvoření a schválení projektového plánu - SPLNĚNO