**I 2.10.-8.10.2014**

**Cíle:**

Výběr vhodného verzovacího systému a schválení skupinou

Úprava a schválení UC

Úprava a schválení "vize"

Úprava a schválení seznamu požadavků

Vytvoření a schválení scénářu k UC

**Úkoly:**

Bystroňová upraví UC

Mareček představí vhodné verzovací systémy, na schůzce dne 7.10. 2014 v 14:00 hod. skupina vybere vhodný systém.

Dedek upraví vizi

Kuzník upraví seznam požadavků

Skupina vytvoří scénáře k UC (úterý, středa), Czakan jej sepíše

**Zhodnocení iterace:**

Výběr vhodného verzovacího systému a schválení skupinou - SPLNĚNO

Úprava a schválení UC - SPLNĚNO

Úprava a schválení "vize" - SPLNĚNO

Úprava a schválení seznamu požadavků - SPLNĚNO

Vytvoření a schválení scénářu k UC - doplnit v další iteraci scénáře ke skupinám a k upozorňovacím emailům a správu účtu