**I3 9.10. -15. 10. 2014**

**Cíle:**

Upravit a schválit UC

Doplnit chybějící scénáře z iterace I2 a schválit

Ohodnotit pracnost jednotlivých scénářů

Nainstalování visual studia, MSsql serveru

Připravit repository (GIT) a otestovat funkčnost

Do projektového plánu rozplánovat časově iterace do 9.12, schválit projektový plán

**Úkoly:**

14.10 na schůzce doplnit chybějící scénáře

Bystoňová upraví UC

Mareček a Czakan zprovozní repository

Každý člen týmu nainstaluje Visual studio ultimate 2013 a MS SQL server 2014 z portálu

Dedek přesune scénáře z online excelu do wordu a naformátuje slovník a seznam požadavků

Kuzník nastuduje možnosti hostingu pro .NET a skupina schválí vhodný hosting

Mareček připraví šablonu pro projektový plán

Bystroňová naformátuje scénáře do wordu

**Zhodnocení iterace:**

Upravit a schválit UC - SPLNĚNO

Doplnit chybějící scénáře z iterace I2 a schválit - SPLNĚNO

Ohodnotit pracnost jednotlivých scénářů - SPLNĚNO

Nainstalování visual studia, MSsql serveru - SPLNĚNO

Připravit repository (GIT) a otestovat funkčnost - SPLNĚNO

Do projektového plánu rozplánovat iterace do 9.12., schválit projektový plán - SPLNĚNO