**I4 16.10. – 22.10.2014**

**Cíle:**

Doplnění scénářů

Doplnit risk list na základě pracnosti a priorit scénářů

Získání priorit od zákazníka

Vytvoření sekvenčního diagramu pro UC3S1

**Úkoly:**

Kuzník doplní risk list na základě pracnosti a priorit scénářů

Na schůzce 21.10 v 14h doplnit scénáře

Na schůzce 22.10 v 12:50 vytvořit sekvenční diagram pro UC3S1

**Zhodnocení iterace:**

Doplnění scénářů - SPLNĚNO

Doplnit risk list na základě pracnosti a priorit scénářů - SPLNĚNO

Získání priorit od zákazníka - SPLNĚNO

Vytvoření sekvenčního diagramu pro UC3S1 - SPLNĚNO