|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze** | **Iterace** | **Primární úkoly** | **Datum od-do** |
| Inception | I1  I2  I3  I4 | sběr požadavků, tvorba dokumentů (vize, UC, sběr požadavků, risk list)  úprava a dodělání dokumentů  tvorba scénářů k UC  doplnění a ohodnocení scénářů,  instalace potřebného SW, připravení repository, ohodnotit pracnost scénářů  doplnit scénáře, doplnit risk list podle priorit a pracnosti, vytvoření sekvenčního diagramu pro UC3S1 | 25.9-1.10.2014  2.10.-8.10.2014  9.10.-15.10.2014  16.10.-22.10.2014 |
| Elaboration | E1  E2  E3  E4  E5  E6  E7 | snížení R1, R6,R7,R8,R9    implementace UC3S1, snížení R1,R6,R7,R8  implementace UC3S1, snížení R1,R8 | 23.10.-29.10.2014  30.10.-5.11.2014  6.10.-12.11.2014  13.11.-19.11.2014  20.11.-26.11.2014  27.11.3.12.2014  4.12.-10.12.2014 |
| Construction |  |  |  |
| Transition |  |  | do květen 2015 |

Projektový plán